泉州市绿色社区创建行动实施方案

为贯彻落实《住房城乡建设部等部门关于印发绿色社区创建行动方案的通知》（建城〔2020〕68号）的文件精神，按照《福建省住房和城乡建设厅等部门关于开展绿色社区创建行动的通知》（闽建城函〔2020〕56号）的部署要求，结合我市实际，制定以下具体创建行动实施方案。

一、创建对象

全市城市社区，即我市社区居民委员会所辖空间区域。

二、创建目标

2021年，全市25%以上的社区试点参与创建行动并达到创建要求；2022年，力争全市60%以上的社区参与创建行动并达到创建要求，基本实现社区人居环境整洁、舒适、安全、美丽的目标。

三、创建内容

绿色社区创建行动结合老旧小区更新改造工作开展，具体包括五项创建内容。

（一）建立健全社区人居环境建设和整治机制。绿色社区的创建要与加强基层党组织建设、居民自治机制建设、社区服务体系建设有机结合，坚持美好环境与幸福生活共同缔造的理念，充分发挥社区党组织领导作用和社区居民委员会主体作用，统筹协调业主委员会、社区内的机关和企事业单位等，共同参与绿色社区创建。通过搭建沟通议事平台，利用“互联网+共建共治共享”等线上线下手段，开展多种形式基层协商，实现“决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享”，推动城市管理进社区；引导设计师、工程师进社区，协助居民谋划社区人居环境建设和整治，有效参与老旧小区更新改造、生活垃圾分类、节能节水、环境绿化等。（市住建局、市民政局、市城管局、市水利局按照职责分工推动，各县（市、区）人民政府负责实施）

（二）推进社区基础设施绿色化。以老旧小区改造、市政基础设施和公共服务设施维护等工作为抓手，结合城市更新和存量住房改造提升，促进社区供水、排水、供电、弱电、道路、供气、消防、生活垃圾分类等基础设施提升。在改造中采用节能照明、节水器具等绿色产品、材料；加大既有建筑节能改造力度，提高既有建筑绿色化水平；完善生活垃圾的分类投放、分类收集、分类运输等设施；综合治理社区道路，消除路面坑洼破损等安全隐患；按规定设置消防车通道标志标线，畅通消防、救护等生命通道；综合采取“渗滞蓄净用排”等举措推进海绵化改造和建设，结合本地区地形地貌进行竖向设计，逐步减少硬质铺装场地，解决和避免内涝积水问题。（市住建局、市城管局、市水利局、市消防救援支队按照职责分工推动，各县（市、区）人民政府负责实施）

（三）营造社区宜居环境。统筹布局各类公共服务设施，探索建设连线连片、安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区，夯实城市建设品质提升的基础。因地制宜开展人居环境建设，整治小区及周边的绿化、照明等，推动适老化改造和无障碍设施建设。因地制宜提升社区绿化质量，合理布局和建设各类社区绿地，增加荫下公共活动场所、小型运动场地和健身设施；合理配建停车及充电设施，优化停车管理；进一步规范管线设置，实施架空线规整（入地），加强噪声治理，提升社区宜居水平；针对新冠肺炎疫情暴露出的问题，加快社区服务设施建设，补齐在卫生防疫、社区服务等方面的短板，打通服务群众的“最后一公里”。（市住建局、市民政局、市公安局、市城管局、市生态环境局、市卫健委、市资规局按照职责分工推动，各县（市、区）人民政府负责实施）

（四）提高社区信息化智能化水平。按照《关于全市推广开展智慧安防小区建设的指导意见》（泉公综〔2020〕359号）的文件精神，扎实推进社区市政基础设施和安防系统智能化升级改造，建设集人脸识别、车辆抓拍、智能门禁、视频监控、停车管理、周界防护等功能的公共区域安全防范网络，以及涵盖消防监测、能源监测功能的住户安全防范设施网络，并实现与“智慧社区防控平台”的联网对接。搭建社区公共服务综合信息平台，汇聚部门各类业务信息，整合智慧安防、公共设施管理、生活垃圾排放登记等数据信息；鼓励物业服务企业大力发展线上线下社区服务。（市公安局、市城管局、市住建局按照职责分工推动，各县（市、区）人民政府负责实施）

（五）培育社区绿色文化。建立健全社区宣传教育制度，加强培训，完善宣传场所及设施设置；运用多种信息化媒介，定期发布绿色社区创建活动信息，开展绿色生活主题宣传教育，使生态文明理念扎根社区；依托社区内的中小学校和幼儿园，开展“小手拉大手”等生态环保知识普及和社会实践活动，带动社区居民积极参与；贯彻共建共治共享理念，编制发布社区绿色生活行为公约，倡导居民选择绿色生活方式，节约资源、开展绿色消费和绿色出行，形成富有特色的社区绿色文化；加强社区相关文物古迹、历史建筑、古树名木等的保护，展现社区特色，延续历史文脉。（市住建局、市生态环境局、市城管局、市文化广电和旅游局、市资规局按照职责分工推动，各县（市、区）人民政府负责实施）

四、实施步骤

绿色社区创建行动从2021年10月开始，持续推进，到2022年底实现创建目标。

- 试点先行阶段（2021年10月1日至2022年1月31日）

1.制定方案。各县（市、区）人民政府要按照统筹规划、分步推进、尽力而为、量力而行的原则，细化工作措施，明确责任分工，按照绿色社区创建标准（详见附件3），立足本辖区实际，进一步细化绿色社区创建标准和指标体系，2021年11月1日前将属地绿色社区创建行动实施方案报送至市住房和城乡建设局。

2.选取试点。各县（市、区）人民政府要对辖区内的社区现状进行摸底调查，了解掌握社区实际情况，确保调查摸底全覆盖、无遗漏。在摸清底数的基础上，优先安排居民创建意愿强、积极性高、有工作基础的社区创建示范试点，2021年11  月15日前按照所辖社区总数的25%比例将试点社区名单报送至市住房和城乡建设局；2022年1月31日前对照创建标准完成创建目标。

3.推进实施。各县（市、区）人民政府要对照绿色社区创建标准，加快补齐社区存在的短板，努力达到创建要求；大力宣传绿色社区创建行动的意义，从绿色社区试点出发，动员广大人民群众积极参与，推进更新社区生活圈“见绿”“见园”，使得社区环境保护常态化发展，推动形成绿色社区文化。

（二）推广示范阶段（2022年2月1日至2022年10月31日）

1.试点总结。各县（市、区）人民政府要及时总结试点经验，建设一批可更新、可管理的绿色社区试点，形成一批可复制、可推广的经验做法，2022年2月20日前将试点工作经验汇报材料报送至市住房和城乡建设局。

2.逐步推广。各县（市、区）人民政府要充分发挥试点示范引领作用，推广试点社区的经验做法，促进社区之间相互学习借鉴。各县（市、区）按照本辖区60%以上的城市社区开展创建行动的工作目标，2022年2月20日前将当年度拟创建社区清单报送至市住房和城乡建设局，并于10月底前达到创建要求，力争取得阶段性成果。

3.阶段评估。各县（市、区）人民政府要对本地绿色社区创建行动实施效果进行阶段性评估，深入研究解决遇到的各类问题，为持续推动绿色社区创建工作奠定坚实基础。

（三）巩固提升阶段（2022年11月1日至2022年12月底）

各县（市、区）人民政府要巩固前期取得的创建成果，加大工作力度，统筹推进，持续深入、务求实效，按照辖区的目标任务开展创建行动，建立形成长效管理机制，巩固创建成果，铺就泉州城市社区绿色发展的最美底色。

五、工作措施

（一）加强组织领导。建立市级部门指导推动、各县（市、区）人民政府实施创建的领导工作机制。成立以市住建局局长为组长，12个市级职能部门分管领导为副组长，各职能部门科室负责人为成员的工作领导小组，调查研究全市绿色社区创建工作，制定绿色社区创建相关政策措施；各县（市、区）有关部门要将绿色社区创建工作摆上重要议事日程，在当地人民政府的统一领导下，建立部门协作机制，形成工作合力，统筹推进绿色社区创建。

（二）明确工作职责。市级职能部门要按照各自职责分别指导、督促各县（市、区）做好绿色社区创建相关工作。各县（市、区）人民政府作为落实绿色社区创建工作的责任主体，一是要建立县（区）级部门协作机制，负责研究制定属地具体实施方案、年度创建计划并组织推动创建工作；二是创建过程中按要求统筹落实相关支持政策，强化技术支撑，加强宣传动员，抓好示范引领；三是以街道、社区为基本单位，充分发挥属地优势，做好群众工作，推进创建工作顺利开展。

（三）统筹政策支持。各县（市、区）人民政府要加大绿色社区创建行动财政支持，并统筹用好老旧小区更新改造、既有建筑绿色化改造、海绵城市建设、智慧城市建设等涉及住宅小区的各类资金，推进绿色社区创建，提高资金使用效率。积极争取政策性银行、开发性银行和商业银行，对参与绿色社区创建的企业和项目提供信贷支持。通过政府采购、新增设施有偿使用、落实资产权益等方式，吸引各类专业机构等社会力量，投资参与绿色社区创建中各类设施的设计、改造、运营。

（四）强化技术支撑。各县（市、区）人民政府在社区人居环境建设和整治过程中，要积极选用经济适用、绿色环保的技术、工艺、材料、产品；因地制宜加强绿色环保工艺技术的集成和创新，加大绿色环保材料产品的研发和推广应用力度。

（五）加大宣传动员。加大绿色社区创建行动的宣传力度，正面引导，宣传绿色社区创建行动及其成效，营造良好舆论氛围。要动员志愿者、企事业单位、社会组织广泛参与绿色社区创建行动，形成各具特色的绿色社区创建模式。对绿色社区创建行动中涌现的优秀单位、个人和做法，要通过多种方式予以表扬鼓励。

（六）加强信息报送。各县（市、区）人民政府要加大信息报送力度，总结典型案例，及时报送本辖区开展创建工作亮点信息，并对本辖区绿色社区创建行动开展情况和实施效果进行年度评估，于每年11月25日前报送年度评估总结情况至市住房和城乡建设局（盖章扫描PDF版及电子版需同时报送）。

联 系 人：陈绿萍，联系电话：0595-22178971；

电子邮箱：22178971@163.com。

附件：1、泉州市绿色社区创建行动工作领导小组

2、绿色社区创建标准（试行）